# Cahier des charges complet pour le développement d’une application mobile et web facilitant la recherche de médicaments et de pharmacies en Côte d’Ivoire

- Environ 70 % de la population ivoirienne dépend du secteur informel pour se procurer des médicaments, exposant à des risques d’automédication et de contrefaçon.

- Absence d’un système centralisé pour localiser les pharmacies et vérifier la disponibilité des médicaments, entraînant des déplacements inutiles et une perte de temps.

- Les pharmacies de garde et les horaires d’ouverture sont difficiles à identifier, notamment en dehors des heures classiques.

- Les coûts élevés des médicaments et la faible infrastructure sanitaire limitent l’accès aux soins, surtout en zones rurales.

- Des applications locales existantes (PHARMA-CI, offrent des fonctionnalités partielles, mais aucune ne couvre l’ensemble des besoins identifiés.

## Introduction

En Côte d’Ivoire, l’accès aux médicaments et aux pharmacies reste un défi majeur, marqué par une forte dépendance au secteur informel, un manque d’informations fiables sur les stocks et les prix, et une difficulté à localiser les pharmacies ouvertes en dehors des horaires classiques. Ces problèmes engendrent une perte de temps considérable pour les patients, un risque accru d’automédication et d’utilisation de médicaments contrefaits, ainsi qu’une inefficacité dans la prise en charge des urgences médicales. Le développement d’une application mobile et web centralisée, intégrant la géolocalisation, la vérification des stocks en temps réel, et la mise à disposition d’informations fiables sur les pharmacies et les médicaments, apparaît comme une solution innovante et nécessaire pour améliorer l’accès aux soins en Côte d’Ivoire.

## Contexte et problématique

L’accès aux médicaments en Côte d’Ivoire est caractérisé par une forte dépendance au secteur informel, avec environ 70 % de la population se procurant des médicaments en dehors des circuits officiels, souvent via des vendeurs de rue ou des marchés parallèles. Cette situation expose les patients à des risques importants d’automédication, d’intoxications, et d’utilisation de médicaments contrefaits ou périmés. Par ailleurs, il n’existe pas de système centralisé permettant aux patients de localiser rapidement les pharmacies officielles, de vérifier la disponibilité des médicaments, ou de connaître les prix et les équivalents génériques. Cette absence d’information fiable oblige les patients à se déplacer physiquement d’une pharmacie à l’autre, ce qui représente une perte de temps et d’énergie, particulièrement problématique en cas d’urgence ou pour les personnes à mobilité réduite.

Les pharmacies de garde, ouvertes en dehors des horaires classiques, sont difficiles à identifier, ce qui complique la prise en charge des urgences médicales. De plus, les coûts élevés des médicaments et la faible infrastructure sanitaire, notamment en zones rurales, limitent encore davantage l’accès aux soins. Les données montrent que les ménages africains dépensent jusqu’à 40 % de leur budget santé pour des médicaments, ce qui est insoutenable pour une grande partie de la population.

Des applications mobiles locales existent déjà, telles que Pharmacy CI, PharmAppCI, Meditect et IvoireHealth, qui proposent des fonctionnalités partielles (localisation des pharmacies de garde, vérification des prix, gestion des stocks, carte d’épargne santé). Cependant, aucune ne couvre l’ensemble des besoins identifiés, notamment la mise à jour en temps réel des stocks, la gestion des urgences, la promotion des génériques, et l’intégration des paiements numériques.

## Objectifs de l’application

### Objectifs principaux

- Permettre aux utilisateurs de trouver rapidement une pharmacie proche grâce à la géolocalisation en temps réel, en distinguant les pharmacies de garde et les horaires d’ouverture.

- Vérifier la disponibilité d’un médicament avant de se déplacer, avec mise à jour des stocks par les pharmacies partenaires en temps réel.

- Réduire les déplacements inutiles et optimiser l’accès aux traitements, surtout pour les maladies chroniques ou urgentes.

### Objectifs secondaires

- Proposer des alternatives (génériques ou équivalents thérapeutiques) en cas de rupture de stock.

- Intégrer un système de réservation ou pré-commande pour éviter les files d’attente.

- Fournir des informations sur les pharmacies de garde 24/7 et leurs itinéraires.

- Permettre aux pharmacies de mettre à jour leurs stocks en temps réel via un tableau de bord dédié.

- Offrir une plateforme sécurisée pour les paiements en ligne (Mobile Money, cartes bancaires) et les services de livraison (partenariats avec des coursiers locaux).

- Inclure un système de notation et d’avis pour évaluer la qualité des services des pharmacies.

- Favoriser la sensibilisation à l’usage responsable des médicaments et la lutte contre la contrefaçon.

## Public cible

### Patients

- Personnes souffrant de maladies chroniques (diabète, hypertension, etc.) nécessitant un accès régulier à des médicaments.

- Parents avec jeunes enfants ou personnes âgées dépendantes.

- Urgences médicales nécessitant une localisation rapide des pharmacies de garde et des médicaments vitaux.

- Population rurale ou urbaine avec un accès limité aux pharmacies officielles.

### Pharmaciens et pharmacies

- Besoin d’un outil pour gérer leurs stocks et attirer plus de clients.

- Possibilité de promouvoir des offres ou fidéliser leur clientèle via des programmes de fidélité.

### Autres acteurs

- Médecins ou cliniques pouvant recommander l’application à leurs patients.

- Autorités sanitaires pour un éventuel partenariat ou intégration avec le système de santé national.

## Fonctionnalités détaillées

| Fonctionnalité | Description | Priorité (MVP / Future) |
| --- | --- | --- |
| Recherche de médicaments | Recherche par nom commercial, principe actif, pathologie. Filtres : prix, disponibilité, distance, pharmacies de garde. Suggestion d’équivalents génériques. | MVP |
| Géolocalisation | Carte interactive (Google Maps ou OpenStreetMap) avec affichage des pharmacies proches. Itinéraire optimisé. | MVP |
| Fiche pharmacie | Horaires d’ouverture, coordonnées, services proposés (livraison, drive, conseil en ligne), notes et avis des utilisateurs. | MVP |
| Alertes et notifications | Rappels pour les traitements chroniques, alertes en cas de rupture de stock d’un médicament suivi. | MVP |
| Compte utilisateur | Historique des recherches et achats, liste de médicaments fréquents, partage avec proches. | MVP |
| Sécurité et confidentialité | Protection des données médicales, authentification sécurisée, conformité RGPD et réglementations locales. | MVP |
| Tableau de bord pharmacie | Mise à jour des stocks en temps réel, gestion des commandes et réservations, statistiques d’affluence et de ventes. | MVP |
| Outils marketing pour pharmacies | Promotion de produits, programmes de fidélité, offres spéciales. | Future |
| Livraison à domicile | Partenariats avec des livreurs locaux (type Glovo ou Jumia Food). | Future |
| Télémédecine intégrée | Chat avec un pharmacien pour des conseils (sans remplacer une consultation médicale). | Future |
| Paiement en ligne | Intégration avec Mobile Money (MTN, Orange), cartes bancaires. | Future |
| Mode hors ligne | Accès limité aux données téléchargées (pharmacies de garde, médicaments). | Future |

## Contraintes et exigences techniques

### Plateformes cibles

- Mobile : Android (prioritaire, part de marché majoritaire en Côte d’Ivoire), iOS.

- Web : Version responsive pour ordinateurs (gestion des pharmacies).

### Technologies recommandées

- Frontend : React Native (cross-platform) ou Flutter pour une interface unique Android/iOS.

- Backend : Node.js, Python (Django/Flask), ou PHP (Laravel).

- Base de données : Firebase (pour un MVP rapide) ou PostgreSQL/MySQL (solution scalable).

- Géolocalisation : API Google Maps ou OpenStreetMap (moins coûteux).

- Hébergement : Serveurs locaux pour réduire la latence ou cloud (AWS, Azure).

### Sécurité

- Chiffrement des données sensibles (médicaments, coordonnées).

- Conformité avec les réglementations ivoiriennes sur la vente de médicaments en ligne (à vérifier auprès du Ministère de la Santé).

### Performance

- Optimisation pour réseaux mobiles souvent lents (2G/3G).

- Faible consommation de données.

## Modèle économique

- Gratuit pour les utilisateurs : Financement par publicités ciblées (pharmacies, laboratoires) et abonnements pour les pharmacies (modèle freemium).

- Abonnement pour les pharmacies : Fonctions basiques gratuites, fonctions avancées (marketing, statistiques) payantes.

- Partenariats : Collaborations avec assurances santé, ONG, autorités sanitaires pour subventionner l’accès.

- Commission sur les ventes ou livraisons : Si intégration de paiement en ligne et livraison.

## Étapes de développement et planning

| Phase | Durée estimée | Description |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Recherche et Validation | 2-3 mois | Étude de marché, interviews, prototype cliquable (Figma/Adobe XD). |
| Phase 2 : MVP | 4-6 mois | Développement des fonctionnalités core, tests bêta avec pharmacies et utilisateurs. |
| Phase 3 : Lancement et Scaling | 3-6 mois | Campagne de communication, expansion progressive (Abidjan puis autres villes). |
| Phase 4 : Améliorations | Continue | Ajout de fonctionnalités avancées, maintenance, mises à jour régulières, suivi des KPI. |

## Stratégie de communication et acquisition d’utilisateurs

- Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn pour campagnes publicitaires et collaborations avec influenceurs locaux.

- Marketing vidéo : Vidéos courtes et dynamiques adaptées à la culture locale.

- Influenceurs locaux : Partenariats avec des influenceurs reconnus pour sensibiliser et engager le public.

- Agences de publicité : Utilisation des services d’agences locales pour la conception et la diffusion des campagnes.

- Intelligence artificielle : Chatbots, automatisation des emails, analyse prédictive pour personnaliser les messages.

- Contenu généré par les utilisateurs : Avis clients, témoignages, publications sur les réseaux sociaux pour renforcer la crédibilité.

- Localisation et adaptation culturelle : Messages et visuels adaptés aux valeurs et attentes des consommateurs ivoiriens.

- Réalité augmentée et virtuelle : Technologies immersives pour enrichir l’expérience utilisateur.

- Protection des données : Respect des législations locales et internationales sur la confidentialité.

## Risques et solutions

| Risque | Solution proposée |
| --- | --- |
| Résistance des pharmacies à adopter la plateforme | Démarchage direct, démonstrations gratuites, offre de lancement attractive. |
| Concurrence d’applications existantes | Se différencier par la couverture nationale, les fonctionnalités locales (paiement mobile money). |
| Problèmes de connectivité | Mode hors ligne, optimisation pour réseaux 2G/3G. |
| Réglementation | Collaboration avec le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens pour garantir la légalité. |

## Budget prévisionnel

- Coûts de développement : Estimés entre 100 000 € et 200 000 € selon l’équipe (interne ou sous-traitance).

- Frais d’hébergement et maintenance : Environ 10 000 €/an.

- Budget marketing : 20 000 € à 50 000 € pour campagnes publicitaires, événements, partenariats.

- Coûts légaux : 5 000 € à 10 000 € pour enregistrement, conformité réglementaire.

## Équipes et rôles

- Chef de projet : Coordination globale.

- Développeurs full-stack : Frontend (React Native/Flutter) et backend (Node.js, Python, PHP).

- Designer UI/UX : Interface intuitive et ergonomique.

- Expert en santé digitale : Validation des fonctionnalités médicales.

- Community Manager : Acquisition d’utilisateurs, gestion des réseaux sociaux.

- Juriste : Aspects réglementaires et conformité.

## Indicateurs de succès (KPI)

- Nombre de pharmacies partenaires : Objectif 50% des pharmacies d’Abidjan en 1 an.

- Nombre d’utilisateurs actifs mensuels.

- Taux de conversion (recherches → achats/reservations).

- Réduction du temps moyen pour trouver un médicament (enquête avant/après).

- Note moyenne sur les stores (App Store/Google Play).

## Annexes

- Maquettes : Wireframes ou designs Figma.

- Exemples de workflows : "Comment un utilisateur réserve un médicament ?".

- Liste des pharmacies contactées pour partenariat.

- Benchmark des applications similaires (Pharmacy CI, PharmAppCI, Meditect, IvoireHealth).

Ce cahier des charges complet et détaillé répond aux besoins spécifiques de la Côte d’Ivoire en matière de recherche de médicaments et de pharmacies, en intégrant les contraintes locales, les habitudes des utilisateurs, et les technologies adaptées. Il constitue une base solide pour le développement d’une application mobile et web innovante, capable d’améliorer significativement l’accès aux soins et la prise en charge médicale dans le pays.